Przebudowa mostu JNI 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi
Kosztorys ofertowy

ROBOTY MOSTOWO-DROGOWE
L.p	Numer Spec. Tech.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
		Most w km 12+199,00 nad rz. Raciążnicą
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
		Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami
1	M.01.03.09 D.01.01.01	Wytyczenie obiektu mostowego i drogi powiatowej nr 3738W	ryczałt	1,00
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE
		Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
2	M.21.01.01	Rozbiórka elementów betonowych i żelbetonowych (fundamentu) wraz z załadunkiem i wywozem: brak danych, założono 27 m3 (Wykonawca wkalkuluje ryzyko związane z brakiem danych odnośnie fundamentów)	m3	27,00
		Rozbiórka konstrukcji stalowych
3	M.21.01.08	Rozbiórka konstrukcji stalowych
		- rozbiórka balustrad: (2x 11,0m)	m	22,00
		- rozbiórka elementów konstrukcji: 3552,0kg(pomost) + 1740,0 kg (poprzecznice) + 2676,0kg (dźwigary)	kg	7 968,00
		- rozbiórka elementów drewnianych: 1,6m3 (krawężniki) + 3,0m3 (bale umocnienia koryta)	m3	4,60
		- rozbiórka pali drewnianych umocnienia: 10,0 szt.	szt.	10,00
		Rozbiórki elementów dróg
4	D.01.02.03	Rozbiórka elementów dróg
		- rozbiórka poboczy gruntowych na dojazdach wraz z załadunkiem i wywozem: (1,6m x 10,0m x 0,1m x 2)	m3	3,20
		- rozbiórka podbudowy na dojazdach śr. gr. 40 cm wraz z załadunkiem i wywozem: (2 x 5,0m x 3,75m)	m2	37,50
		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
5	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na dojazdach na zimno śr. gr. warstwy 10 cm wraz z załadunkiem i wywozem na odleg. do 30 km: (2 x 10,0m x 3,75m)	m2	37,50
		ROBOTY ZIEMNE
		Wykop pod fundamenty w gruncie nieskalistym z umocnieniem i z pozostawieniem grodzic
6	M.11.01.02	Wykop pod fundamenty w gruncie nieskalistym z umocnieniem i z pozostawieniem grodzic
		- wykopy wraz z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 30 km: (przekrój podłużny wykopu 10,7m2 x śr. szerokość wykopu 14,5m x 2)	m3	310,30
		- wbicie traconej ścianki szczelnej z grodzic stalowych: (2 x wewnętrzny obwód ścianki 35,0m x wysokość ścianki 6,0m)	m2	420,00
		Wykonanie nasypów
7	M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem: (powierzchnia przekroju zasypki 24,2m2 x szerokość śr. zasypki 14,5 m)	m3	350,90
		ZBROJENIE
		Stal zbrojeniowa
8	M.12.01.02	Przygotowanie i montaż zbrojenia betonu stalą fyk=500MPa: (7990,0 kg + 352,0 kg + 1628,0 kg)	kg	9 970,0
		BETON
		Beton konstrukcyjny
9	M.13.01.00	Beton klasy C30/37 (B35) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonową pompą: (59,0 m3 + 3,0 m3 + 22,3 m3)	m3	84,30
		Beton niekonstrukcyjny
10	M.13.02.00	Beton klasy C12/15 (B15) wraz z deskowaniem, dowozem betonu i betonową pompą: (44,0 m3)	m3	44,00
		USTROJE NOŚNE
		Konstrukcje stalowe z blachy falistej
11	M.14.03.01	Wykonanie konstrukcji stalowej z blachy falistej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i wszystkimi elementami montażowymi (kotwy, śruby, żebra usztywniające itp.)	m	13,80
		WYPOSAŻENIE
		IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
		Izolacje cienkie
12	M.15.01.01	Wykonanie izolacji bitumicznych powierzchni betonowych stykających się z gruntem na zimno – dwukrotnie: (80,5m2 z 2 – ławy fundamentowe + 1,2m2 x 2 - gzymsy)	m2	163,40
		Nawierzchnia na zabudowach chodnikowych
13	M.15.03.08	Nawierzchnia epoksydowo poliuretanowa o gr. min. 5mm: (18m2 – kapa prawa +15,6m2 – kapa lewa)	m2	33,60
14	M.15.03.13	Siatki wzmacniające: (7,3m x 18,0m)	m2	131,40
		ELEMENTY DRÓG
		Krawężniki betonowe
15	D.08.01.01	Krawężnik kamienny drogowy o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z betonu C8/10 na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr. 5 cm: 2,0 m x 4	m	8,00
		ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
		Elementy zabezpieczające obiektów mostowych
16	M.19.0101	Zakup i montaż krawężników kamiennych kotwionych 20x20cm wraz z wierceniem otworów i wklejeniem kotew na żywice epoksydową: (13,0m + 15,0m)	m	28,00
17	M.19.01.03	Wykonanie i montaż barieroporęczy na moście i barier drogowych na dojazdach: (12m+14m – barieroporęcze + 4 x 8m – bariery na dojazdach)	m	58,00
		INNE ROBOTY MOSTOWE
		Umocnienie powierzchniowe skarp i stożków
18	M.20.01.05	Umocnienie powierzchniowe stożków darniną prefabrykowaną: (31,5 m2 + 33 m2)	m2	64,50
		Przygotowanie dna i skarp pod umocnienie
19	M.20.02.10	Oczyszczenie koryta rzeki: (81,5 m2 + 84 m2)	m2	165,50
		Umocnienie materacami siatkowo - kamiennymi
20	M.20.02.01	Wykonanie umocnienia skarp cieku materacami siatkowo – kamiennymi gr. 23 cm na podsypce żwirowej układanej na geowłókninie: (2,1m x 19,4m x 2)	m2	81,50
		- wykonanie narzutu kamiennego w dnie cieku gr. 10-15 cm: (3,5m x 24,0 m)	m2	84,00
		- wykonanie palisady z kołków drewnianych na końcach umocnienia: (2 x 24,0m + 2 x 6,1m)	m	60,20
		- wykonanie narzutu kamiennego w obrębie wylotów ścieków skarpowych gr. 10-15 cm: (1,0 m2 x 4)	m2	4,00
		Ścieki korytkowe skarpowe
21	D-20.02.06	Ścieki korytkowe skarpowe na podbudowie bet. i podsypce cem. - piaskowej: (3,5m + 5,0m + 4,0m + 6,5m	m	19,00
		RAZEM WARTOŚĆ NETTO
		PODATEK VAT
		RAZEM WATOŚĆ BRUTTO

ROBOTY DROGOWE

L.p	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus
22	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm: (2788 m2 x 0,2m)	m3	557,60
	ROBOTY ZIEMNE
	D.02.01.01 Wykonanie wykopów
23	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km:	m3	557,60
	D.02.03.01 Wykonanie nasypów
24	D.02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntem z dowozu:	m3	849,00
25		Umocnienie skarp nasypów siatką nasypową o wys. 15 cm	m2	220
	Wzmocnienie podłoża
26	D.04.01.01	Mech. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię drogową, pobocza i zjazdy	m2	4308,80
	PODBUDOWY
	M.15.03.13 Siatki wzmacniające w nawierzchni bitumicznej
27	M.15.03.13	Wykonanie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej geosiatką układaną na warstwie wyrównawczej z bet. asfaltowego	m2	5696,00
	Warstwa filtracyjna (mrozoochronna)
	D.04.02.01	Warstwa filtracyjna z kr. naturalnego gr. 15 cm
28	D.04.02.01	- jezdnia, pobocze:	m2	4181,30
	D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	D.04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie – grubość warstwy 20 cm
29	D.04.04.02	- jezdnia:	m2	3851,30
30	D.04.04.02	- zjazdy:	m2	150,00
	D.04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	D.04.04.02	Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie – grubość warstwy 12 cm
31	D.04.04.02	- pobocza:	m2	2445,0
	D.04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych
32	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową: (warstwa wyrównawcza z bet. asf. + warstwa wiążąca z bet. asf.)	m2	9262,50
	NAWIERZCHNIE
	D.05.03.05 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
33	D.05.03.05C	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. gr. 4 cm:	m2	9262,50
	D.05.03.05 Warstwa wiążąca
34	D.05.03.05B	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm:	m2	9410,0
	D.05.03.05 Warstwa ścieralna
35	D.05.03.05A	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm:	m2	9327,50
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i korony nasypów
36	D.06.01.01	Humusowanie skarp i zieleńców z dowozem humusu – grubość 10-15 cm:	m2	220,00
	PRZEPUSTY I ELEMENTY ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO
37	D-06.02.01	Przepusty z rur PEHD pod drogą powiatową średnicy 600mm:	m	12,00
38	D-06.02.01	Przepusty z rur PEHD pod zjazdem średnicy 400mm:	m	46,00
39	D-06.02.01	Ścianki czołowe przepustów z prefabrykowanych elementów betonowych:	szt.	12,00
	OZNAKOWANIE
40	KNR 2-310702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych i śr. 70 mm	szt.	11
41	KNR 2-310703-01/02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych grupy średniej	szt.	13
	ROBOTY INNE
42	D-M.00.00.00	Zabezpieczenie instniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej pod drogą i zjazdami rurą ochronną grubościenną dwudzielną śr. 110 mm	m	24,00
43	D-M.00.00.00	Koszt nadzoru i odbioru robót związanych z wykonaniem robót w obrębie infr. telekomunikacyjnej wg cennika Orange	ryczałt	1,00
		RAZEM WARTOŚĆ NETTO
		PODATEK VAT
		RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO